«УТВЕРЖДЕНО»

Директор

ГУ санаторий "Белая Русь"

\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Северин

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Технико-экономическое обоснование)

 На выполнение работпо изготовлению и монтажу двухэтажной теневой тентовой конструкции на территории пляжной зоны ГУ санаторий «Белая Русь»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1 | Наименование объекта |  Изготовление и монтаж двухэтажной теневой тентовой конструкции на территории пляжной зоны ГУ санаторий «Белая Русь» |
| 2 | Заказчик | ГУ санаторий «Белая Русь» |
| 3 | Способ закупки | Открытый конкурс |
| 4 | Источник финансирования | За счет собственных средств санатория |
| 5 | Подрядчик | Признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным в Приглашении к участию в процедуре закупки |
| 6 | Местоположение объекта | Краснодарский край, г. Туапсинский район, п. Майский |
| 7 | Виды работ | Благоустройство |
| 8 | Объемы и виды работ. | Изготовление и монтаж двухэтажной теневой тентовой конструкции размером 34000 х 6600 мм. в габаритах. |
| 8.1 | Начальная (максимальная) цена стоимости строительно-монтажных работ:  | 11 700 000 (одиннадцать миллионов семьсот тысяч) руб.00 копеек. |
| 8.2. | Сроки выполнения работ:Изготовление и монтаж конструкции  | Не более 55 рабочих дней с даты заключения договора (передачи строительной площадки), с учетом доставки материалов на объект. |
| 8.3. | Основные требования к конструкциям | Покрытие каркаса методом горячегоцинкования.Тентовое полотно из ткани ПВХ (плотность 750г/м2)Класс конструктивной пожарной опасности – С1.Степень огнестойкости – V.Основной особенностью сооружения является конструкциясборно-разборного типа, соединения ПВХ-полотна из тентовой ткани должны быть разработаны, рассчитаны и раскроены с помощью специальной программы «К3-Тент», позволяющей максимально обеспечивать прочность и функциональные свойства конструкции.Элементы конструкции изготавливаются из оцинкованной стальной трубыГОСТ 8645-68, ГОСТ 30245-2003.Конструкция должна быть сборно-разборная на фланцевых и резьбовых соединениях без применения сварочных работ на месте сборки, монтаж конструкции должен быть осуществлен при помощи болтовых соединений. См. Приложение №1 Основными несущими элементами каркаса являются стальные стойки, которые должны монтироваться к бетонным конструкциям и фундаментам с помощью анкерных соединений. Верхний и нижний пояс арок – труба 120х80х4мм; решетка арок – труба 80х80х3мм и 60х60х3мм; верхний и нижний пояс подстропильных ферм – труба 120х120х5мм; решетка лаг для деревянной доски – труба 50х25х3мм; связи горизонтальные – труба 120х120х4мм; дополнительные опоры ферм – труба 80х80х4мм, по ГОСТ 30245-2003 из стали С245 по ГОСТ 27772-2015. Каркас конструкции должен иметь связи, которые соединяют между собой стойки как в продольном, так и в поперечном направлении. Окончательные сечения труб определяются в процессе проектирования и согласования с заказчиком.Сварные швы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 14771-76, подлежат обязательному контролю с зачисткой. Все поверхности металлоконструкций перед нанесением защитного покрытия методом горячего цинкования должны быть подготовлены для беспрепятственного поступления и выхода из них жидкостей, расплавленного цинка и газов. Вид защитного покрытия и правила выполнения работ по его нанесению должны соответствовать указаниям СНиП 2.03.11-85 (СП 28.13330 «Защита строительных конструкций от коррозии». |
| 9 | Описание конструктивной схемы | Покрытие из ПВХ-ткани должно выполняться в виде полотнищ, раскроенных с помощью специальной программы. Все соединительные швы ПВХ-полотен, должны иметь двойной нахлёст и быть герметично пропаяны. Система натяжки ПВХ-полотен должна быть устроена в каждый угол полотнища, закрепляется на соответствующем месте стойки и должны иметь возможность подтяжки и ослабления. См. Приложение № 2. ПВХ-полотно должно быть выполнено из светопроницаемой ПВХ ткани. Характеристики применяемой ПВХ-ткани:Ткань ПВХ, цвет белый.Структура: 100% полиэстер с двухсторонней лакировкой,соответствующий характерному типу конструкций.Вес: не менее 700 гр/м²;Сопротивление на разрыв по основе: в диапазоне от 2300 Н/5 см до 2500 Н/5 см;Диапазон рабочей температуры: от -30 С° и до +50 С°;Воспламеняемость - В2 по ГОСТ 30402-96;Покрытие пола второго этажа изготавливается из доски лиственницы 45х100 мм. «Экстра» с антисептической обработкой. Лестница выхода со второго этажа монтируется на набережную пляжа 2 шт. См. Приложение № 3.Потолок первого этажа закрывается ПВХ-тканью, вес не менее 650 гр/м2. на всю площадь с выполнением уклонов для слива дождевой воды. См. Приложение № 4. Ограждение второго этажа по периметру конструкции высотой 1100мм. См. Приложение № 5. |
| 10 | Гарантийный срок | На результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок 2 (два) года с даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ. |
| 11 | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполненных работ | Работы должны выполняться современными материалами и технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН и природоохранному законодательству и соответствовать требованиям. |
| 12 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ | Заказчику должны быть переданы сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для видов используемых материалов и иные документы, подтверждающие качество материала. Паспорт готового изделия.Подрядчик несет полную ответственность за обращение с отходами и выполнение законодательных требований РФ в сфере охраны окружающей среды, а также самостоятельно осуществляет платежи за негативное воздействие на окружающую среду.Во время нахождения на объекте представителей и работников Подрядчика, задействованных в выполнении работ, Подрядчик обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у Заказчика правил противопожарной и экологической безопасности, пропускного и охранного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц. |
| 13 | Требования промышленной безопасности и охраны труда | При производстве монтажных работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».Все используемые материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; |
| 14 | Требования к способу исчисления стоимости работ. | Стоимость работ может определяется одним из способов:1. На основании Локального сметного расчета, выполненного в базе в соответствии с Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр. Пересчет в текущие цены производить путем применения индексов пересчета сметной стоимости СМР к территориальной базе (ФЕР-2001) по субъектам РФ, рекомендованными Минстроем РФ.
2. На основании Калькуляции, составленной Подрядчиком и утвержденная Заказчиком.
 |
| 15 | Дополнительные требования | По окончании выполнения работ составляется совместный Акт приемки работ с участием представителя Заказчика и Подрядчика. |

16. Цены на выполняемые работы должны соответствовать ценам, зафиксированным конкурсной комиссией при проведении открытого конкурса, и сумма договора на выполнение работ не должна превышать 11 700 000 рублей 00 коп. (Одиннадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 коп.

17. Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет с предоплатой 50% окончательный расчет за фактически выполненные работы производится в течении 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами актов приемки выполненных работ, формы КС-2, КС-3.

 Технико-экономическое обоснование подготовил:

Зам. директора по эксплуатации и техническим вопросам Чернега А.В.

 Начальник службы по эксплуатации

 и ремонту оборудования Щепкин Д.А.

Главный бухгалтер Дубинкина Е.Н.

**ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ**

Настоящая процедура закупки проводится в соответствии с законодательством о закупках.

**1. Требования к составу участников процедуры закупки и их квалификационным данным**

Участвовать в конкурсе могут поставщики (подрядчики, исполнители), удовлетворяющие требованиям Приглашения. Предложения иных участников будут отклонены.

**2. Расходы на участие в процедуре закупки**

Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения.

**3. Разъяснение конкурсных документов**

3.1. Любой участник, иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обратиться в ГУ санаторий «Белая Русь» с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее 05.02.2025г.

**4.  Изменение и (или) дополнение конкурсных документов**

4.1. До 06.02.2025г. конкурсные документы могут быть изменены и (или) дополнены.

4.2. В случае внесения в конкурсные документы изменений и (или) дополнений срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений на официальном сайте этот срок составлял не менее пятнадцати календарных дней.

 В случае обращения одного или нескольких участников с обоснованной просьбой о продлении срока для подготовки и подачи предложений ГУ санаторий «Белая Русь» вправе продлить этот срок (в период до его истечения).

**5. Официальный язык и обмен документами и сведениями**

5.1. Предложение, подготовленное участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этим предложением, должны быть написаны на русском языке.

5.2. Обмен документами и сведениями между ГУ санаторием «Белая Русь» и участниками может осуществляться посредством почты или доставки курьером.

**6. Оценка данных участников**

6.1. Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки конкурсных предложений.

6.2. Оценка данных участников будет осуществляться отдельно от оценки предложений в следующем порядке: финансовая состоятельность, опыт, техническая квалификация.

6.3. Участник, не соответствующий требованиям конкурсных документов, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, может быть отстранен от дальнейшего участия в открытом конкурсе, а его предложение – отклонено.

6.4. Участником должны быть предоставлены документы, указанные в Приглашении:

**7. Оформление предложения**

7.1. Предложение подается участником на бумажном носителе, запечатанное в конверт. На конверте указывается наименование участника, юридический адрес, ИНН, название процедуры закупки в которой он принимает участие (пример: *«Заявка на участие в открытом конкурсе на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Изготовление и монтаж двухэтажной теневой тентовой конструкции на территории пляжной зоны ГУ санаторий «Белая Русь».* Конверт должен быть опечатан (в случае наличия у участника печати).

**9. Подача предложения**

9.1. Предложение направляется в ГУ санаторий «Белая Русь» (352832, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Майский) почтой либо курьером в срок, указанный в приглашении.

9.2. Предложение будет регистрироваться секретарем комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) в день поступления.

**10. Запоздавшие предложения**

После истечения срока для подготовки и подачи предложений предложения не принимаются.

**11. Изменение и отзыв предложения**

11.1. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

11.2. После истечения срока для подготовки и подачи предложений не допускается внесение изменений по существу предложения.

**13. Открытие предложений**

13.1. Открытие предложений будут производиться комиссией по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг), 06.02.2025г. в 11.00ч. по следующему адресу: 352832, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Майский в кабинете заместителя директора по эксплуатации и техническим вопросам.

13.2. Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при открытии конкурсных предложений.

**14. Рассмотрение предложений**

14.1. Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат предложения, прошедшие процедуру открытия предложений.

Предложения будут рассмотрены до **08.02.2025г.**

**15. Отклонение предложений**

15.1. Предложение будет отклонено, если:

предложение не отвечает требованиям конкурсных документов;

участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика (организатора);

участник, представивший его, не соответствует требованиям к квалификационным данным, указанным в конкурсных документах;

участник, представивший его, внес изменения и (или) дополнения в предложение по истечении срока для подготовки и подачи предложений (за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению заказчика (организатора);

заказчик (организатор) установит, что участником, представившим его, направлены недостоверные документы и сведения;

15.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения до выбора наилучшего из них.

15.3. Уведомление участнику(ам), предложение(я) которого(ых) отклонено(ы), с указанием причины отклонения будет направлено в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся.

**16. Оценка предложений и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)**

16.1. Оценка предложений будет проведена в том случае, если два и более предложения соответствуют требованиям конкурсных документов.

16.2 Оценка предложений будет проводиться в соответствии со следующими критериями: минимальная стоимость, сроки выполнения работ, условия оплаты, соответствующее финансовое положение и технические возможности.

16.3. Требования к товару: согласно Техническому заданию.

16.4. Решение комиссии о выборе наилучшего предложения **07.02.2025г**

**17. Заключение договора**

17.1. Подписанный ГУ санаторием «Белая Русь» договор будет направлен выбранному поставщику (подрядчику, исполнителю) для его заключения не позднее 5 рабочих дней после выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя).

Приложение

 На фирменном бланке письма организации

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Исх.№\_\_ от \_\_\_\_202\_г Директору ГУ Санаторий «Белая Русь»

 Северину С.М.

1. Предложение (заявка) на участие в открытом конкурсе
	* 1. Общие сведения об участнике

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сведения о соискателе |
|  Полное наименование организации |  |
|  Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган регистрации) |  |
| Адрес |  |
|  Телефон, Е-mail Контактное лицо |  |
| Банковские реквизиты |  |
|  Руководитель |  |

1. Изучив извещение о проведении открытого конкурса и документацию о закупке от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г на выполнение работ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для нужд Государственного учреждения санаторий «Белая Русь» направляем следующие документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в документации о закупке для участия в открытом конкурсе:
2. Срок выполнения работ:

3.Форма спецификации;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара (работ, услуг) и его характеристики | Ед.изм | Кол-во | Цена с НДСза ед.изм,руб. | Суммас учетом НДС руб. |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
| Транспортные расходы |  За счёт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Порядок оплаты (форма оплаты, сроки) |  |

Предлагаемая цена договора составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек.

 (указать цену цифрами и прописью)

4. Заявленная нами цена указана с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей по выполняемым работам.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации о закупке, включая требования, содержащиеся в техническом задании документации о закупке.

6. В случае выбора нас Победителем берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями закупочной документации.

Приложение:

1. Документы, подтверждающие данные, на \_\_\_\_\_ л. в 1 экз.

2. Спецификация на \_\_\_\_\_ л. в 1 экз.

3. *(Указать другие прилагаемые документы)*.

Все копии заверены подписью руководителя и печатью предприятия.

 Руководитель

**Договор №**

Туапсинский район, п.Майский « »\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

 Государственное учреждение санаторий «Белая Русь» Управления делами Президента Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора действующей на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола закупки № \_\_\_\_\_заключили настоящий договор о нижеследующем.

* + - 1. **Предмет договора**
	1. Исполнитель обязуется произвести все необходимые виды работ по изготовлению и монтажу двухэтажной теневой тентовой конструкции на территории пляжа ГУ санаторий «Белая Русь» в объеме, установленном в Техническом задании Приложение №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, определенных настоящим договором.

 1.2. Существенными условиями Договора являются:

- предмет договора;

- объем работ;

- срок поставки, монтажа;

- качество выполняемых работ;

- цена.

 1.3. Исполнитель обязуется произвести доставку доставку материалов для выполнения работ и произвести работы по монтажу теневых конструкций по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п.Майский, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

**2.Стоимость договора и порядок оплаты**

2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет \_\_\_\_ рублей.

2.2. Стоимость договора, в том числе все цены и расценки, предусмотренные условиями настоящего Договора, являются твердыми, фиксированными и не подлежат изменению в сторону увеличения в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.3. Стоимость работ по настоящему договору установлена Техническим заданием (Приложение №1 к договору) и включает в себя компенсацию всех издержек Исполнителя, в том числе затраты на материалы и иные расходы, которые понесет, либо может понести Исполнитель в связи с исполнением Договора, и не подлежат дополнительной оплате и возмещению.

2.4. В случае если, в ходе выполнения предусмотренных настоящим договором работ возникнет необходимость уменьшения объемов и/или выяснится их нецелесообразность, стоимость работ по договору подлежит изменению в сторону уменьшения путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

2.5. Покупатель осуществляет предоплату работ в размере 50% от стоимости, остальные 50% после подписания акта выполненных работ.

2.6. Оплата выполненных работ Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.7. Обязательства по оплате работ Заказчиком считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

**3. Требования к технической документации и качеству**

3.1. Качество Работ должно соответствовать ТУ, ГОСТам и другим действующим нормативным документам на каждый вид Работ.

* 1. Исполнитель обязуется представить заверенные копии требуемых на данные материалы сертификатов качества и иных документов.
	2. Исполнитель дает гарантию на произведенные Работы и несет ответственность по устранению всех скрытых недостатков в течение 2 (двух) лет с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

**4. Условия изготовления и монтажа**

4.1. Срок изготовления, поставки, монтажа и иных работ, составляет \_\_\_\_\_календарных дней с момента получения предоплаты Исполнителем согласно п.2.5 Договора.

4.2. Поставка материалов на Объект Заказчика осуществляется силами и средствами Исполнителя.

4.3. Погрузка и разгрузка материалов для работ осуществляется силами и за счет средств Исполнителя, в том числе и на Объекте.

4.4. Право собственности и риски случайной гибели или повреждения переходят от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Сторонами акта выполненных работ. С этого момента к Заказчику переходит и риски утраты и повреждения результата работ.

4.5. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора своими силами и средствами обязан выполнить работы по монтажу, в соответствии с Техническим заданием, требованиями строительных норм и правил.

4.6. Исполнитель обязан выполнить все работы, предусмотренные условиями настоящего Договора качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему и сдать работы Заказчику в установленный срок в состоянии, готовом и обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.

4.7. Исполнитель обязан обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ по состоянию на момент выполнения работ, в связи с чем, назначает ответственное лицо, в том числе и за исполнением техники безопасности на объекте.

4.8. Исполнитель обязан назначить (приказом) ответственное лицо по обеспечению в ходе выполнения на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.9. Исполнитель обязан известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности выполняемых работ, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок. При этом сроки выполнения работ отодвигаются соразмерно срокам вынужденной приостановки работ.

4.10. Прием выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором и оформляется Актом приемки выполненных работ или универсальным передаточным документом, который подписывается обеими сторонами.

4.11. При наличии замечаний Заказчика, переданных Исполнителю в форме мотивированного отказа, Исполнитель в течение 10 рабочих дней c момента составления Сторонами акта выявленных недостатков (одностороннего акта, в случае неявки представителя Исполнителя), если иной срок не согласован Сторонами.

4.12. В случае отказа Исполнителя от устранения недостатков, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами, либо силами третьих лиц, с возмещением за счет Исполнителя своих расходов, связанных с устранением недостатков. Исполнитель обязан возместить указанные Заказчиком убытки в полном объеме в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного требования.

4.13. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

- потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с

отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

1. **Ответственность Сторон**

5.1. В случае просрочки платежа Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый день от стоимости договора.

5.2. В случае нарушения продолжительности сроков исполнения работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора) п. 4.1 договора, в том числе сроков устранения недостатков выполненных работ, исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от общей стоимости договора за каждый день просрочки.

5.3. За отказ от устранения дефектов, отступлений от условий договора, либо каких-либо недостатков, как в период проведения работ, так и в течение гарантийного срока, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от суммы договора.

5.4. Исполнитель несет ответственность за качество материалов, используемых для изготовления и монтажа ограждения балконов из стекла, за качество самих конструкций, а также за качество выполненных работ, в виде возмещения убытков, понесенных Заказчиком, в полном объеме в сумме, предъявленной Заказчиком, в том числе упущенной выгоды. Убытки возмещаются Исполнителем Заказчику сверх пени.

5.5. В погашение санкций, предусмотренных условиями настоящего договора. Заказчик вправе произвести зачет встречных требований на сумму санкций на стоимость, подлежащую оплате по Договору, из средств, подлежащих выплате Исполнителю.

5.6. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств.

5.7. За ущерб, причиненный Исполнителем третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

**6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10-ти дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение согласно п. 6.1 Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные убытки.

6.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

**7. Порядок изменения и расторжения договора**

7.1. Изменение договора возможно по соглашению Сторон путем заключения дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями Сторон.

7.2. Расторжение настоящего договора возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор без возмещения Исполнителю убытков, обусловленных прекращением договорных отношений до момента окончательной поставки металлоконструкций в случаях:

- если Исполнитель произвел работы с существенными недостатками или ненадлежащим образом исполняет другие обязательства по Договору.

- если недостатки не были устранены Исполнителем в указанные в договоре сроки, либо являются существенными и неустранимыми.

- систематического (два и более раза) нарушения Исполнителем условий договора;

- если Исполнитель нарушает сроки исполнения обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора.

7.4. В случаях, предусмотренных п. 7.3. Договора, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление, Договор считается расторгнутым с момента получения соответствующего уведомления Исполнителем, но в любом случае не позднее 10 рабочих дней с момента его отправления заказным письмом по адресу Исполнителя, указанному в реквизитах Договора.

7.5. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика ни при каких обстоятельствах возмещения ему стоимости оставшегося после изготовления ограждения.

1. **Разрешение споров**

8.1. По настоящему Договору Стороны предусматривают обязательный досудебный порядок урегулирования споров.

8.2. Споры по настоящему Договору между Сторонами, которые не удалось урегулировать в досудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

 **9. Заключительные положения**

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены по взаимному согласно Сторон, в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.

9.3. Договор и все документы по Договору, переданные обеими сторонами факсимильной связью, либо по электронной почте через сеть «Интернет», имеют равную юридическую силу с оригиналами. Стороны обязуются предоставить оригиналы документов, переданных факсимильной связью, либо по электронной почте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи.

9.4. При изменении реквизитов, места нахождения Сторон и (или) обслуживающего банка Сторон, и иных существенных изменений Стороны Договора обязаны в 3 (Трех) трехдневный срок письменно уведомить о данных изменениях друг друга. Сторона, не исполнившая условия настоящего пункта, несет все риски, связанные с исполнением настоящего Договора

9.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**10. Реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель:ДиректорМ.П. | Заказчик:ГУ санаторий «Белая Русь»352832, Краснодарский край,Туапсинский район, п. Майский,ИНН 2355008500, КПП 235501001ОГРН 1022304916259, belrus17@mail.ruР/с 40703810947870000197К/с 30101810400000000700Филиал «Южный»ПАО «БАНК УРАЛСИБ»БИК 040349700, Тел.: (86167) 69-1-70belrus17@mail.ruДиректор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Северин С.М.М.П |

Приложение к приглашению

СОГЛАШЕНИЕ №\_\_\_\_\_

Туапсинский район, п.Майский «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

Государственное учреждение санаторий «Белая Русь», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Северина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и именуем\_\_ в дальнейшем "Сторона 2", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. В связи с заключением договора №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(предмет договора)*

каждая из сторон, получающая от другой стороны информацию, отнесенную Соглашением к конфиденциальной (далее-Конфиденциальная информация), обязуется в целях неразглашения, а также коммерческой тайны обеспечить ее охрану в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

2. Для целей заключенного Соглашения термин «Конфиденциальная информация» означает документированную информацию, в том числе (банковскую тайну, коммерческую тайну, персональные данные и т.п.) полученную или приобретенную по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действующего законодательства РФ, зафиксированную на материальном носителе, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ и в отношении которой приняты меры по охране ее конфиденциальности.

3. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят к разглашению Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны, кроме случаев раскрытия Конфиденциальной информации в силу требований действующего законодательства РФ, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства РФ, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

4. Для целей заключенного Договора и настоящего Соглашения «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные одной из сторон действия другой стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

5. Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по Договору. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу после истечения срока действия заключенного Договора или его досрочного расторжения в течении последующих 5 лет.

6. Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная информация, представленные стороне (в случае такого представления), а также любые снятые с них копии являются собственностью другой стороны, и подлежат возврату и/или уничтожению стороной в соответствии с указаниями другой стороны. Сторона сохраняет право дать другой стороне указание об удалении, или об уничтожении данных материальных носителей, если удаление с них Конфиденциальной информации невозможно. Указанное уничтожение должно быть оформлено соответствующим актом (свидетельством), подписанным уполномоченными представителями стороны.

7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по охране Конфиденциальной информации, привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон:

Сторона - 1

ГУ санаторий «Белая Русь», 352832, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Майский,

ИНН 2355008500, КПП 235501001, ОГРН 1022304916259, belrus17@mail.ru

Р/с 40703810947870000197, К/с 30101810400000000700

Филиал «Южный», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», БИК 040349700, Тел.: (86167) 69-1-70

Директор С.М. Северин

Сторона -2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_