ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

М.О. Туапсинский, п. Майский						«____» ________ 202_ г.

Государственное учреждение санаторий «Белая Русь» Управления делами Президента Республики Беларусь (далее – ГУ санаторий «Белая Русь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________ ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________, с другой стороны, согласно протоколу №____от «____» ______202__ года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт трубопровода подачи морской воды на установке «Тепловая станция» и напорного трубопровода подачи морской воды на участке «Насосная станция забора морской воды» ГУ санаторий «Белая Русь» (далее - Объект). Работы выполняются собственными силами и средствами Подрядчика в соответствии с Расчетом стоимости выполнения работ (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком работу.

  - Работы по договору осуществляются силами и средствами Подрядчика. По усмотрению Подрядчика для выполнения работ могут привлекаться третьи лица. В этом случае Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за результаты их работы, а цена договора, в этом случае, увеличению не подлежит.

- Стоимость работ

2.1.	Стоимость работ по настоящему договору составляет: _______ рублей (___________) в том числе НДС _% - _____ рублей (___________) и определяется Расчетом стоимости выполнения работ (Приложение № 1) к настоящему договору.

Источники финансирования: собственные средства Заказчика.

2.2.	Работы выполняются из материалов Подрядчика. Используемые материалы должны соответствовать материалам, указанным в Расчете стоимости выполнения работ (Приложение № 1) и Техническом задании (Приложение № 2) к настоящему договору.

2.3.	В стоимость работ по настоящему Договору включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору, в том числе затраты связанные с транспортировкой и захоронением строительных отходов.

2.4.	При возникновении необходимости проведения дополнительных работ, по данному Договору, Подрядчик уведомляет Заказчика о такой необходимости в письменном виде.

2.5.	Цена договора в течение срока его действия является твердой и не может быть изменена в ходе исполнения Договора.

- Сроки выполнения работ, порядок их оплаты

  - 3.1.	Подрядчик приступает к выполнению работ в срок, предусмотренный п.3.2. настоящего договора.

  - 3.2.	Срок выполнения работ по договору:

  - Начало работ: «____» _______ 202_ г.

  - Окончание работ: «___» ________ 202_ г.

  - 3.3.	Форма, сроки и порядок оплаты:

Заказчик производит оплату на основании выставленного Подрядчиком счета в порядке предоплаты ____% стоимости договора в течение ___ (___) рабочих дней со дня получения Заказчиком счета на оплату. Окончательный расчет за фактически выполненные работы производится в отчётный период с отсрочкой платежа __ (_____) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ согласно образцу (Приложение №3) и получения от Подрядчика счёта на оплату. Обязательства Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания со счёта Заказчика денежных средств.

3.4.	В случае невозможности производства работ по погодным условиям (штормовой ветер, землетрясение, паводок, а также обильные осадки, препятствующие выполнению работ) при наличии соответствующего акта, составленного и подписанного Сторонами, сроки окончания работ продлеваются на соответствующий период.

  - 3.5.	Применяемая система налогообложения подрядчика: ______________________________.

- Обязанности сторон

  - 4.1. Обязанности Подрядчика:

    - 4.1.1.	Выполнить работы по Объекту в соответствии:

    - - с Расчетом стоимости выполнения работ (Приложение № 1) к Договору, определяющим виды и стоимость работ;

    - - согласно ГОСТам, СНиПам и иным требованиям, установленным законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

    - 4.1.2.	Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований ГОСТов и СНиПов, правил техники безопасности, а также законодательных актов об охране окружающей среды.

    - 4.1.3.	Немедленно известить Заказчика либо его представителя и в случае необходимости приостановить работы при обнаружении:

- дефектов и неучтенных видов работ в Техническом задании (Приложение № 2) к Договору;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих достоверности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    - 4.1.4.	Обеспечить выполняемые работы соответствующим ограждением, строительной техникой, оборудованием и инструментом.

    - 4.1.5.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

    - 4.1.6.	В случае предоставления Подрядчиком ненадлежащее оформленных либо не соответствующих условиям Договора актов и справок, Заказчик возвращает их Подрядчику в течение 10 рабочих дней с момента получения с мотивированным отказом о принятии.

4.1.7.	Информировать Заказчика, в том числе по конкретным запросам Заказчика, о состоянии дел по исполнению настоящего договора.

4.1.8.	Выполнять указания и требования Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе исправлять, дополнять либо иным образом дорабатывать результат работ, если такие указания и требования не противоречат условиям настоящего договора;

4.1.9.	Выполнять работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и предпринимать все практические шаги, обеспечивающие соответствие законодательству Российской Федерации всех своих действий;

4.1.10.	Технология работы, применяемая Подрядчиком, должна соответствовать обязательным нормам и требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.1.11	Проходить у Заказчика вводный инструктаж по охране труда всеми работниками Подрядчика, выполняющими работы на территории Заказчика, до начала работ.

4.1.12.	Обеспечить, в процессе производства в своей зоне работ, содержание и уборку на строительной площадке и прилегающей территории, с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. По завершении работ произвести окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора, удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.

4.1.13.	Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ за пределы ГУ санаторий «Белая Русь» принадлежащие Подрядчику строительные материалы, строительный мусор, временные сооружения и другое имущество.

4.1.14.	Подрядчик несёт ответственность за действия своих работников в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности, а также несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика на переданных ему для производства работ площадках, в период с начала и до окончания работ.

4.1.15.	Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с несчастными случаями (в том числе, со смертельным исходом) в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала, либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

4.1.16. Подрядчик обязан:

- не допускать захламления территории стройплощадки и прилегающей зоны;

- ежедневно вывозить мусор, не допуская его накопления на территории Объекта.

4.1.17. Подрядчик обязуется соблюдать график проведения шумных работ: с 09:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00. В период с 13:00 до 16:00 (тихий час) проведение шумных работ строго запрещено

  - Обязанности Заказчика:

    - Предоставить Подрядчику, в период выполнения работ по настоящему договору, беспрепятственный доступ персонала Подрядчика на территорию санатория, согласно согласованному с Заказчиком списку.

4.2.2.	Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, установленном настоящим договором и действующим законодательством РФ.

4.2.3.	Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

- Сдача и приемка работ

5.1.	Подрядчик сообщает Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, а Заказчик обязан, в трехдневный срок, приступить к приемке выполненных работ.

5.2.	Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет.

5.3.	Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, не несет риск последствий гибели или повреждения результата работ до полной сдачи Объекта Подрядчиком.

5.4.	После завершения работ Подрядчик представляет Заказчику Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ согласно образцу (Приложение № 4) к Договору с комплектом отчетной и исполнительной документации, предусмотренной Заданием и условиями настоящего Договора в 2-х экземплярах на бумажном носителе, а также счет на оплату за выполненные работы, согласно договору.

5.5.	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан осмотреть и принять выполненные работы (результат работ), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работ, или любых недостатков работ немедленно заявить об этом Подрядчику. При этом все обнаруженные при приемке недостатки результата работ должны быть внесены Заказчиком в акт сдачи-приемки выполненных работ и в нем должна быть сделана соответствующая ссылка на возможность последующего предъявления требований Заказчиком Исполнителю об устранении недостатков результата работ.

5.6.	Требования Заказчика об устранении недостатков результата работ предъявляются Подрядчику путем направления последнему письменного мотивированного отказа в приемке результата работ с требованием об устранении недостатков.

5.7.	Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки результата работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика письменного требования об этом, если иной срок не будет установлен соглашением Сторон.

5.8.	После устранения недостатков результата Работ их приемка Заказчиком происходит в соответствии с пунктом 5.5. настоящего договора.

5.9.	При обнаружении Заказчиком после приемки скрытых недостатков результата работ, то есть таких, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки, он должен сообщить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет устранить эти недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика письменного требования об этом, если иной срок не будет установлен соглашением Сторон, и (или) возместить Заказчику соответствующие убытки в полном объеме.

5.10.	Право собственности, равно как и риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения результата работ, переходит от Подрядчика к Заказчику с момента передачи результата работ по акту сдачи-приемки.

- Контроль и надзор за исполнением договора

6.1.	Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения согласно п.3.2 договора.

  - Заказчик назначает лицо, осуществляющее технический надзор, определяет и письменно уведомляет Подрядчика о назначении такого лица и его функций, с разъяснениями последствий его действий для Подрядчика.

- Ответственность сторон

7.1.	При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.2.	При нарушении Подрядчиком сроков начала и (или) окончания работ, срока сдачи Заказчику результата Работ, равно как и сроков устранения недостатков и (или) доработки результата работ согласно условий настоящего договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты пени в размере 0,5 % от стоимости работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.3.	Сторона, которой причинены убытки в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору другой Стороной, вправе требовать от этой Стороны возмещения убытков в полной сумме сверх пени, обусловленной п.п. 7.1. 7.2. настоящего договора.

7.4. При нарушении обязательств, указанных в 4.1.16. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000,00 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) за каждый факт нарушения. Штраф начисляется на основании акта, составленного Заказчиком с участием представителя Подрядчика.

7.5.	В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных договором, а также при возникших обстоятельствах, указанных в пункте 7.4., 7.6. договора, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по Договору осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указана сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию, основания применения, порядок расчета неустойки (штрафа, пени), а также итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору.

  - В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Подрядчика в связи с невозможностью исполнения обязательств по договору, Заказчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 50000,00 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Подрядчика о намерении расторгнуть договор.

  - Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством

- Изменение условий договора

  - Любые изменения условий договора согласовываются сторонами и оформляются в виде дополнительных соглашений или актов к настоящему договору.

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

- Форс-мажорные условия

9.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

9.2.	В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, одна из Сторон по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней, в письменном виде, извещает другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств, при этом действие Договора приостанавливается на время действия таких обстоятельств и их последствий и восстанавливается после прекращения их действия. Нарушение указанного срока 5 (пяти) рабочих дней лишает Сторону права ссылаться на эти обстоятельства в дальнейшем.

9.3.	В случае действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий свыше 30 (тридцати) календарных дней, стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств и расторгнуть договор. За 10 (десять) рабочих дней до расторжения договора стороны осуществляют полный расчет по взаимным обязательствам и производят соответствующие выплаты.

- Прекращение договорных отношений

  - Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по основаниям и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11. Конфиденциальность

11.1.	С целью выполнения настоящего договора Стороны соглашаются, что документированная информация и вся другая информация, в том числе (банковская тайна, коммерческая тайна, персональные данные и т.п.) будет считаться конфиденциальной независимо от способа ее передачи.

11.2.	Стороны обязуются использовать полученную конфиденциальную информацию только в целях, предусмотренных настоящим договором.

11.3.	Стороны обязуются соблюдать условия конфиденциальности в отношении информации, полученной ими при проведении переговоров, в ходе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему договору и не разглашать информацию, касающуюся исполнения настоящего договора, без согласия другой стороны.

11.4.	Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные одной из сторон действия другой стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

12.2.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение п. п. 12.1 и 12.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.4.	Сторона, получившая уведомление о нарушении п. п. 12.1 и 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.5.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений по соблюдению конфиденциальности или неиспользованию информации, полученной в ходе выполнения работ по настоящему Договору, с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.6.	В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной п. п. 12.1 и 12.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 12.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Особые условия

13.1.	Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные договором, считается действительной, если она подтверждена сторонам в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.2	Любые уведомления по настоящему договору даются в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

13.3.	При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами действующего законодательства РФ.

13.4.	Права и обязанности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

13.5.	Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13.6.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.7.	Стороны соглашаются в том, что с даты подписания настоящего договора все права на созданную в соответствии с настоящим договором интеллектуальную собственность в полном объеме принадлежат Заказчику.

13.8.	С момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата работ, выполняемых по настоящему договору, Подрядчик передает Заказчику в полном объеме все исключительные права на использование результата работ по усмотрению Заказчика в любой форме и любым не противоречащим закону способом.

13.9.	Настоящий Договор и документы, являющиеся его неотъемлемой частью, оформленные Сторонами в процессе исполнения обязательств по данному Договору, передаваемые посредством факсимильной связи или электронной почты имеют юридическую силу при условии соблюдения требований ст.434 ГК РФ. Документы, направленные по электронной почте либо по средствам факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до обмена Сторонами оригиналами.

13.10.	Названия статей настоящего договора не ограничивают, не меняют и не влияют на смысл настоящего договора.

13.11.	Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.12.	Гарантийный срок на ремонтно-строительные работы по настоящему договору - 24 месяца с даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.

14.	Срок действия договора

14.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

14.2.	Настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Приложения:

Приложение № 1 Расчет стоимости выполнения работ.

Приложение № 2 Техническое задание.

Приложение № 3 Акт приемки выполненных работ.

Приложение № 4 Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.

- Адреса и подписи сторон:

| # Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Государственное учреждение санаторий «Белая Русь» Управления делами Президента Республики Беларусь 352832, Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная, дом 14. ИНН 2355008500, КПП 235501001 ОГРН 1022304916259 Р/с 40703810947870000197 К/с 30101810400000000700 Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» БИК 040349700, Тел.: (86167) 69-1-70 E-mail: belrus17@mail.ru Директор __________________ С.М. Северин М.П. | ____________________________________ ____________________________________ ИНН: _____________, ОГРНИП: _______________, ___________________________________ ___________________________________. Расчетный счет: _____________________ Банк:_______________________________ БИК: __________ Корр. Счёт ___________________ E-mail: _______________________ ______________________________ ______________ _______________ М.П. |

Приложение №1

к договору подряда № ____ от «__» _____ 202_ г.

Расчет стоимости выполнения работ

по объекту: «Текущий ремонт трубопровода подачи морской воды на установке «Тепловая станция» и напорного трубопровода подачи морской воды на участке «Насосная станция забора морской воды» ГУ санаторий «Белая Русь».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК:							ПОДРЯДЧИК:

Директор							_________________________

___________________ С.М. Северин			________________ ________

М.П.								М.П.

Приложение № 2

к договору подряда № ____ от «__» _____ 202_ г.

Техническое задание

по объекту: «Текущий ремонт трубопровода подачи морской воды на установке «Тепловая станция» и напорного трубопровода подачи морской воды на участке «Насосная станция забора морской воды» ГУ санаторий «Белая Русь».

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Текущий ремонт трубопровода подачи морской воды на установке «Тепловая станция» и напорного трубопровода подачи морской воды на участке «Насосная станция забора морской воды» |
|  | Заказчик | ГУ санаторий «Белая Русь». |
|  | Местоположение объекта | Краснодарский край, М.О Туапсинский, поселок Майский, ул. Центральная, дом 14. |
|  | Виды работ | Текущий ремонт |
|  | Объемы, состав и виды работ | 1. Текущий ремонт трубопровода подачи морской воды на установке «Тепловая станция». 1.1. Демонтажные работы: 1.1.1. Демонтаж затвора дискового Ду 200 с электроприводом Y08 (среда: морская вода) – 1шт. 1.1.2. Демонтаж затвора дискового поворотного Ду 200 (среда: морская вода) – 5 шт. 1.1.3. Демонтаж затвора дискового поворотного Ду 300 (среда: морская вода) – 4 шт. 1.2. Монтажные работы: 1.2.1. Монтаж затвора дискового поворотного Ду 200 Ру16 межфланцевый (корпус - нержавеющая сталь 316L, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение - PTFE) с электроприводом (напряжение питания - 220В, степень защиты корпуса - IP67, сигнал управления - 0-10 В, Ток электродвигателя - 0.33 А) – 1шт. 1.2.2. Монтаж затвора дискового поворотного Ду 200 Ру16 межфланцевый (корпус - нержавеющая сталь 316L, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение - PTFE) с редуктором (степень защиты: IP67, монтаж: горизонтальный/вертикальный, регулировка хода: от -5° до 95°, материал корпуса: алюминиевый сплав, соответствие стандарту: DIN / ISO 5211, передаточное число: 30:1, крутящий момент: 500 Нм, диаметр штурвала: 260 мм) – 5шт. 1.2.3. Монтаж затвора дискового поворотного Ду 300 Ру16 межфланцевый (корпус - нержавеющая сталь 316L, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение - PTFE) с редуктором (степень защиты: IP67, монтаж: горизонтальный/вертикальный, регулировка хода: от -0° до 95°, стандарт присоединения: ISO 5211, материал корпуса: алюминий, передаточное число: 36:1, крутящий момент: 675 Нм, диаметр штурвала: 300 мм) – 4шт. 2. Текущий ремонт напорного трубопровода подачи морской воды на участке «Насосная станция забора морской воды. 2.1. Демонтажные работы: 2.1.1. Демонтаж трубы ПНД ПЭ 100 D400мм SDR 17 – 1,5м. 2.1.2. Демонтаж подвесной роликовой опоры – 2шт. 2.1.3. Демонтаж затвора дискового поворотного Ду 150 (среда: морская вода) – 3 шт. 2.1.4. Демонтаж затвора дискового поворотного Ду 100 (среда: морская вода) – 1 шт. 2.1.5. Демонтаж всасывающих (приемных) клапанов насосов 21-SWP -в количестве 3шт. 2.1.6. Демонтаж всасывающего (приемного) клапана насоса 62-SWSP – 1 шт. 2.2. Подготовительные работы: 2.2.1. Изготовление и монтаж металлоконструкции подвесной роликовой опоры (подвижная) для трубопровода D 400мм. – 2шт. 2.2.2. Механическая очистка и окраска существующих подвесных крепежных элементов для трубопровода D 400мм. 2.3. Монтажные работы: 2.3.1. Монтаж литой муфты ПНД ПЭ100 D400мм – 2шт. 2.3.2. Монтаж накидного фланца из нержавеющей стали 316L с расточкой (увеличенным внутренним диаметром) под бурт – 2шт. 2.3.3. Монтаж бурт под фланец ПНД ПЭ100 D400мм – 2шт. 2.3.4. Монтаж затвора дискового поворотного Ду 400 Ру16 межфланцевый (корпус - нержавеющая сталь 316L, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение – PTFE) с редуктором (степень защиты: IP67, монтаж: горизонтальный/вертикальный, регулировка хода: от -0° до 95°, стандарт присоединения: ISO 5211, материал корпуса: алюминий, передаточное число: 50:1, крутящий момент: 1500 Нм, диаметр штурвала: 400 мм) – 1шт. 2.3.5. Изготовление и монтаж металлоконструкции подвесной (подвижная) для трубопровода D 400мм – 2шт. 2.3.6. Монтаж затвора дискового поворотного Ду150 Ру16 (корпус - нержавеющая сталь 316L, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение – PTFE) с рукояткой, квадрат 14х14, F07 – 3шт. 2.3.7. Монтаж затвора дискового поворотного DN.ru Ду100 Ру16 межфланцевого, корпус - нержавеющая сталь 316L, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение - PTFE, с рукояткой, – 1шт. 2.3.8. Монтаж всасывающего (приемного) клапана насоса 21-SWP -– 3шт. 2.3.9. Монтаж всасывающего (приемного) клапана насоса 62-SWSP – 1 шт |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполненных работ | Подрядчик своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования, с закупкой необходимых материалов в соответствии с пунктом №9 настоящего Технического задания. Качество услуг должно соответствовать требованиям применяемых ГОСТов, регламентов, ТУ и иным нормам, и правилам действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявленным Заказчиком. Работы должны быть проведены таким способом, чтобы после выполненных работ Заказчик мог сразу приступить к эксплуатации, без дополнительных мероприятий. Подрядчик своими силами устраняет все дефекты, образованные в процессе выполнения работ. Подрядчик проводит работы с соблюдением следующих нормативных документов: Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (утверждены Минтрудом России). Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены Минтрудом России). ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности». СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85). СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84). СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85). ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности». ГОСТ 34818-2021 «Арматура трубопроводная. Испытания в процессе монтажных, пусконаладочных работ и в процессе эксплуатации». ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная». Применяемые в работе материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными) иметь соответствующие разрешения, сертификаты качества и технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие и качество используемых материалов, оборудования, технического задания. |
|  | Требования экологическим параметрам работ | Работы должны выполняться современными материалами и технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ. |
|  | Требования к работам и режиму на объекте | Ремонтные работы выполняются на территории Заказчика. Перед началом выполнения работ необходимо согласовать участок работ с представителями Заказчика. Производимые работы не должны препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ. Проход/проезд на территорию ГУ санаторий «Белая Русь» строго по пропускам и в соответствии с инструкцией по обеспечению пропускной системы и режима на территории ГУ санаторий «Белая Русь». Перед началом ремонтных работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: -приказы на ответственных лиц от Подрядчика; -пройти у Заказчика вводный инструктаж по охране труда всеми работниками Подрядчика, выполняющими работы на территории Заказчика, до начала работ; -Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, данного Технического Задания ухудшив качество работ в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществлять силами и за счет денежных средств Подрядчика; -Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов ежедневно после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств. |
|  | Требования промышленной безопасности и охраны труда | При выполнении работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., РД и т.д.) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями. Все используемые материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; # Подрядчик может предложить эквивалентные материалы, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не хуже запрашиваемых Заказчиком в случае снятия материалов с производства. Предлагаемая замена должна быть согласована с Заказчиком. |
|  | Условия приемки работ | Проведение испытаний согласно ГОСТ 33257-2015 «Арматура трубопроводная. Методы испытаний», ГОСТ 34818-2021 «Арматура трубопроводная. Испытания в процессе монтажных, пусконаладочных работ и в процессе эксплуатации». Проверка герметичности запорной арматуры согласно ГОСТ 33257-2015 и ИСО 5208). Подрядчик подготавливает первичные документы на выполненные работы и подписывает представителем Заказчика. Работы принимаются с предоставлением: - актов опрессовки; - акта выполненных работ; - паспортов соответствия на установленные узлы (клапана, затворы). |

ЗАКАЗЧИК:							ПОДРЯДЧИК:

Директор 							_____________________

___________________ С.М. Северин			________________ ________

М.П.								М.П.

Приложение №3

к договору подряда № ____ от «__» _____ 202_ г.

АКТ
приемки выполненных работ
по договору подряда ____ от «__» _____ 202_ г.

| М.О. Туапсинский, п. Майский |  | «_____» __________ 202_ г. |
| --- | --- | --- |

Государственное учреждение санаторий «Белая Русь» Управления делами Президента Республики Беларусь, именуемое в дальней

ОБРАЗЕЦ

шем «Заказчик», в лице директора Северина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________ ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты по договору подряда № __ от «__» ___ 202_ г. следующие работы:

| № п/п | Наименование выполненных работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб./коп. | Сумма, руб./коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -------------- | шт. | --- | ---- | ---- |
| 2 | -------------- | шт. | --- | ----- | ---- |
|  |  |  |  | Итого | ---- |

Всего выполнено работ на сумму __________ (___________) рублей __ копеек. НДС не предусмотрен.

2. Качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Подрядчика и соответствует условиям договора подряда № ____ от «__» _____ 202_ г.

3. Настоящий акт приема выполненных работ составлен в двух экземплярах, имеющим одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Работы сдал:

________________________________	_______________ _____________

М.П.

Работы принял:

Директор					_______________ С.М. Северин

М.П.

Приложение № 4

к договору подряда № ____ от «__» _____ 202_ г.

Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ

к договору подряда № ____ от «__» _____ 202_ г.

| М.О. Туапсинский, п. Майский |  | «______» _________2026 г. |
| --- | --- | --- |

Государственное учреждение санаторий «Белая Русь» Управления делами Президента Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________ ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что нижеследующая работа по договору подряда № ____ от «__» _____ 202_ г. выполнена в соответствии с условиями указанного Договора, Подрядчиком сдана, а Заказчиком пр

ОБРАЗЕЦ

инята.

Сведения о выполненных работах по объекту «Текущий ремонт трубопровода подачи морской воды на установке «Тепловая станция» и напорного трубопровода подачи морской воды на участке «Насосная станция забора морской воды» ГУ санаторий «Белая Русь»:

| № п/п | Наименование выполненных работ | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----------------------------- |  |
| 2. | ----------------------------- |  |
|  | Итого |  |

Всего выполнено работ на сумму __________ (___________) рублей __ копеек, НДС не предусмотрен.

Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

| Подрядчик: Директор _________________ С.М. Северин М.П. | Заказчик: ___________________________ __________________ __________ М.П. |
| --- | --- |