ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

М.О. Туапсинский, п. Майский					 «____» _____________ 2026г.

Государственное учреждение санаторий «Белая Русь» Управления делами Президента Республики Беларусь (далее – ГУ санаторий «Белая Русь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________ ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________, с другой стороны, согласно протоколу №____от «____» ______202__ года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить комплекс ремонтных работ на объекте: «Текущий ремонт потолка коридора спального корпуса ГУ санаторий «Белая Русь» на 6, 7 этажах, освещения на 2,4 этажах». Работы выполняются собственными силами и средствами Подрядчика в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком работу.

  - Работы по договору осуществляются силами и средствами Подрядчика. По усмотрению Подрядчика для выполнения работ могут привлекаться третьи лица. В этом случае Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за результаты их работы, а цена договора, в этом случае, увеличению не подлежит.

- Стоимость работ

  - Стоимость работ по настоящему договору составляет ________ рублей (___________), том числе НДС ____% - _______ рубль (___________________) и определяется Локальным сметным расчетом (Приложение № 1) к настоящему Договору.

Источники финансирования: собственные средства Заказчика.

  - Работы выполняются из материалов Подрядчика. Используемые материалы должны соответствовать материалам, указанным в Локальном сметном расчете (Приложение № 1) и Техническом задании (Приложение № 2) к настоящему Договору.

  - В стоимость работ по настоящему Договору включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору, в том числе затраты связанные с транспортировкой и захоронением строительных отходов.

  - При возникновении необходимости проведения дополнительных работ, по данному Договору, Подрядчик уведомляет Заказчика о такой необходимости в письменном виде.

  - Цена договора в течение срока его действия является твердой и не может быть изменена в ходе исполнения Договора.

- Сроки выполнения работ, порядок их оплаты

  - Подрядчик приступает к выполнению работ в срок, предусмотренный п.3.2. настоящего договора.

  - Срок выполнения работ по договору:

Начало работ: «___» ____________ 2026 г.

Окончание работ: «__» _________ 202__ г.

  - Форма, сроки и порядок оплаты:

Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы в отчётный период с отсрочкой платежа ___ (_____) рабочих дней со дня подписания Сторонами актов приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и получения от Подрядчика счёта на оплату. Обязательства Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания со счёта Заказчика денежных средств.

  - В случае невозможности производства работ по погодным условиям (штормовой ветер, землетрясение, паводок, а также обильные осадки, препятствующие выполнению работ) при наличии соответствующего акта, составленного и подписанного Сторонами, сроки окончания работ продлеваются на соответствующий период.

  - Применяемая система налогообложения подрядчика: __________________________.

- Обязанности сторон

  - Обязанности Подрядчика:

    - Выполнить работы по Объекту в соответствии:

- с Локальным сметным расчетом (Приложение № 1) к настоящему договору, определяющим виды и стоимость работ;

- согласно ГОСТам, СНиПам и иным требованиям, установленным законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

    - Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований ГОСТов и СНиПов, правил техники безопасности, а также законодательных актов об охране окружающей среды.

    - Согласовывает внешний вид отделочных материалов (включая цвет, рисунок, фактуру и блеск), который должен соответствовать утверждённым Заказчиком образцам или визуализациям. Подрядчик предоставляет на согласование физические образцы либо цифровые макеты с точным указанием артикулов, производителей и цветовых кодов. Согласование оформляется актом, согласно образцу (Приложение №4) к настоящему Договору. Любые отклонения от утверждённых параметров не допускаются и подлежат устранению за счёт Подрядчика.

    - Немедленно известить Заказчика либо его представителя и в случае необходимости приостановить работы при обнаружении:

- дефектов и неучтенных видов работ в Техническом задании (Приложение №2) к настоящему договору;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих достоверности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    - Обеспечить выполняемые работы соответствующим ограждением, строительной техникой, оборудованием и инструментом.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

    - В случае предоставления Подрядчиком ненадлежащее оформленных либо не соответствующих условиям Договора актов и справок, Заказчик возвращает их Подрядчику в течение 10 рабочих дней с момента получения с мотивированным отказом о принятии.

    - Информировать Заказчика, в том числе по конкретным запросам Заказчика, о состоянии дел по исполнению настоящего договора.

    - Выполнять указания и требования Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе исправлять, дополнять либо иным образом дорабатывать результат работ, если такие указания и требования не противоречат условиям настоящего договора.

    - Выполнять работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и предпринимать все практические шаги, обеспечивающие соответствие законодательству Российской Федерации всех своих действий.

    - Технология работы, применяемая Подрядчиком, должна соответствовать обязательным нормам и требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

    - Проходить у Заказчика вводный инструктаж по охране труда всеми работниками Подрядчика, выполняющими работы на территории Заказчика, до начала работ.

    - Обеспечить, в процессе производства в своей зоне работ, содержание и уборку на строительной площадке и прилегающей территории, с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. По завершении работ произвести окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора, удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.

    - Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ за пределы ГУ санаторий «Белая Русь» принадлежащие Подрядчику строительные материалы, строительный мусор, временные сооружения и другое имущество.

    - Подрядчик несёт ответственность за действия своих работников в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности, а также несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика на переданных ему для производства работ площадках, в период с начала и до окончания работ.

    - Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с несчастными случаями (в том числе, со смертельным исходом) в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала, либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

    - Подрядчик обязан:

- не допускать захламления территории стройплощадки и прилегающей зоны;

- ежедневно вывозить мусор, не допуская его накопления на территории Объекта.

    - Подрядчик обязуется соблюдать график проведения шумных работ: с 09:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00. В период с 13:00 до 16:00 (тихий час) проведение шумных работ строго запрещено

  - Обязанности Заказчика:

    - Предоставить Подрядчику, в период выполнения работ по настоящему договору, беспрепятственный доступ персонала Подрядчика на территорию санатория, согласно согласованному с Заказчиком списку.

    - Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, установленном настоящим договором и действующим законодательством РФ.

    - Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

- Сдача и приемка работ

  - Подрядчик сообщает Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, а Заказчик обязан, в трехдневный срок, приступить к приемке выполненных работ.

  - Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет.

  - Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, не несет риск последствий гибели или повреждения результата работ до полной сдачи Объекта Подрядчиком.

  - После завершения работ Подрядчик представляет Заказчику Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ, согласно образцу (Приложение №3) к настоящему Договору, с комплектом отчетной и исполнительной документации, предусмотренной Заданием и условиями настоящего Договора в 2-х экземплярах на бумажном носителе, а также счет на оплату за выполненные работы, согласно договору.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан осмотреть и принять выполненные работы (результат работ), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работ, или любых недостатков работ немедленно заявить об этом Подрядчику. При этом все обнаруженные при приемке недостатки результата работ должны быть внесены Заказчиком в акт сдачи-приемки выполненных работ и в нем должна быть сделана соответствующая ссылка на возможность последующего предъявления требований Заказчиком Исполнителю об устранении недостатков результата работ.

  - Требования Заказчика об устранении недостатков результата работ предъявляются Подрядчику путем направления последнему письменного мотивированного отказа в приемке результата работ с требованием об устранении недостатков.

  - Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки результата работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика письменного требования об этом, если иной срок не будет установлен соглашением Сторон.

  - После устранения недостатков результата Работ их приемка Заказчиком происходит в соответствии с пунктом 5.5. настоящего договора.

  - При обнаружении Заказчиком после приемки скрытых недостатков результата работ, то есть таких, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки, он должен сообщить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет устранить эти недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика письменного требования об этом, если иной срок не будет установлен соглашением Сторон, и (или) возместить Заказчику соответствующие убытки в полном объеме.

  - Право собственности, равно как и риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения результата работ, переходит от Подрядчика к Заказчику с момента передачи результата работ по акту сдачи-приемки.

- Контроль и надзор за исполнением договора

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения согласно п.3.2 договора.

  - Заказчик назначает лицо, осуществляющее технический надзор, определяет и письменно уведомляет Подрядчика о назначении такого лица и его функций, с разъяснениями последствий его действий для Подрядчика.

- Ответственность сторон

  - При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

  - При нарушении Подрядчиком сроков начала и (или) окончания работ, срока сдачи Заказчику результата Работ, равно как и сроков устранения недостатков и (или) доработки результата работ согласно условий настоящего договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты пени в размере 0,5 % от стоимости работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

  - Сторона, которой причинены убытки в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору другой Стороной, вправе требовать от этой Стороны возмещения убытков в полной сумме сверх пени, обусловленной п.п. 7.1. 7.2. настоящего договора.

  - При нарушении обязательств, указанных в 4.1.16. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000,00 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) за каждый факт нарушения. Штраф начисляется на основании акта, составленного Заказчиком с участием представителя Подрядчика.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных договором, а также при возникших обстоятельствах, указанных в пункте 7.4., 7.6. договора, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по Договору осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указана сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию, основания применения, порядок расчета неустойки (штрафа, пени), а также итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору.

  - В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Подрядчика в связи с невозможностью исполнения обязательств по договору, Заказчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 50000,00 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Подрядчика о намерении расторгнуть договор.

  - Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством.

- Изменение условий договора

  - Любые изменения условий договора согласовываются сторонами и оформляются в виде дополнительных соглашений или актов к настоящему договору.

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

- Форс-мажорные условия

  - Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

  - В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, одна из Сторон по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней, в письменном виде, извещает другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств, при этом действие Договора приостанавливается на время действия таких обстоятельств и их последствий и восстанавливается после прекращения их действия. Нарушение указанного срока 5 (пяти) рабочих дней лишает Сторону права ссылаться на эти обстоятельства в дальнейшем.

  - В случае действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий свыше 30 (тридцати) календарных дней, стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств и расторгнуть договор. За 10 (десять) рабочих дней до расторжения договора стороны осуществляют полный расчет по взаимным обязательствам и производят соответствующие выплаты.

- Прекращение договорных отношений

  - Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по основаниям и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- Конфиденциальность

  - С целью выполнения настоящего договора Стороны соглашаются, что документированная информация и вся другая информация, в том числе (банковская тайна, коммерческая тайна, персональные данные и т.п.) будет считаться конфиденциальной независимо от способа ее передачи.

  - Стороны обязуются использовать полученную конфиденциальную информацию только в целях, предусмотренных настоящим договором.

  - Стороны обязуются соблюдать условия конфиденциальности в отношении информации, полученной ими при проведении переговоров, в ходе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему договору и не разглашать информацию, касающуюся исполнения настоящего договора, без согласия другой стороны.

  - Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные одной из сторон действия другой стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

- Антикоррупционная оговорка

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение п. п. 12.1 и 12.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

  - Сторона, получившая уведомление о нарушении п. п. 12.1 и 12.2 Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

  - Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений по соблюдению конфиденциальности или неиспользованию информации, полученной в ходе выполнения работ по настоящему Договору, с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

  - В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной п. п. 12.1 и 12.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 12.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

- Особые условия

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные договором, считается действительной, если она подтверждена сторонам в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

  - Любые уведомления по настоящему договору даются в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляются заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

  - При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами действующего законодательства РФ.

  - Права и обязанности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

  - Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

  - Стороны соглашаются в том, что с даты подписания настоящего договора все права на созданную в соответствии с настоящим договором интеллектуальную собственность в полном объеме принадлежат Заказчику.

  - С момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата работ, выполняемых по настоящему договору, Подрядчик передает Заказчику в полном объеме все исключительные права на использование результата работ по усмотрению Заказчика в любой форме и любым не противоречащим закону способом.

  - Настоящий Договор и документы, являющиеся его неотъемлемой частью, оформленные Сторонами в процессе исполнения обязательств по данному Договору, передаваемые посредством факсимильной связи или электронной почты имеют юридическую силу при условии соблюдения требований ст.434 ГК РФ. Документы, направленные по электронной почте либо посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до обмена Сторонами оригиналами.

  - Названия статей настоящего договора не ограничивают, не меняют и не влияют на смысл настоящего договора.

  - Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Гарантийный срок на ремонтно-строительные работы по настоящему договору - 24 месяца с даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.

- Срок действия договора

  - Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

  - Настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Приложение № 1 Локальный сметный расчет.

Приложение № 2 Техническое задание.

Приложение № 3 Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ (образец).

Приложение № 4 АКТ согласование внешнего вида отделочных материалов

- Адреса и подписи сторон:

| # Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Государственное учреждение санаторий «Белая Русь» Управления делами Президента Республики Беларусь 352832, Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная, дом 14. ИНН 2355008500, КПП 235501001 ОГРН 1022304916259 Р/с 40703810947870000197 К/с 30101810400000000700 Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» БИК 040349700, Тел.: (86167) 69-1-70 E-mail: belrus17@mail.ru Директор ___________________ С.М. Северин М.П. | ________________________________ ИНН: __________________________, ________________________________: ______________________, Юридический адрес: ________________, __________________, ________________, __________________, ___________________________________ Расчетный счет: _____________________ Банк: ______________________________ ___________________________________ БИК: ______________________________ Корр. Счёт _________________________ E-mail: _____________________________ _________________________________ __________________ ________________ М.П. |

Приложение № 3

к договору подряда № ___________ от «_____» __________ 2026г.

Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ

к договору подряда № ______________ от «___» ________ 2026 г.

| М.О. Туапсинский, п. Майский |  | «_____» __________2026 г. |
| --- | --- | --- |

Государственное учреждение санаторий «Белая Русь» Управления делами Президента Республики Беларусь (далее – ГУ санаторий «Белая Русь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _____ _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что нижеследующая работа по договору подряда № _______________ от «_____» ________________ 2026 г. выполнена в соответствии с условиями указанного Договора, Подрядчиком сдана, а Заказчиком принята.

ОБРАЗЕЦ

Сведения о выполненных работах по Объекту «Текущий ремонт потолка коридора спального корпуса ГУ санаторий «Белая Русь» на 6, 7 этажах, освещения на 2,4 этажах».

| № п/п | Наименование выполненных работ | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----------------------------- |  |
| 2. | ----------------------------- |  |
|  | Итого |  |

Всего выполнено работ на сумму __________ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС __% - __________ (___________) рублей __ копеек.

Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

| Заказчик: Директор _________________ С.М. Северин М.П. | Подрядчик: __________________________________ __________________ _____________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору подряда № ___________ от «_____» __________ 2026г.

АКТ согласование внешнего вида отделочных материалов

№ ___________ от «__» __________ 202_ г.

Объект: __________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта строительства/реконструкции/ремонта)

Заказчик: ________________________________________________________________
(полное наименование организации, адрес,)

Подрядчик (исполнитель): _________________________

ОБРАЗЕЦ

_______________________
(полное наименование организации, адрес)

Проектная документация: _________________________________________________
(шифр проекта, наименование проектной организации, номер и дата договора)

Стороны составили настоящий Акт о том, что внешний вид отделочных материалов, применяемых на объекте, согласован в следующем составе и параметрах:

| № п/п | Наименование материала и область применения (стены, пол, потолок, фасад и т.п.) | Цвет (наименование по каталогу, код/номер оттенка) | Рисунок (однотонный, геометрический, природный, орнамент и т.д.) | Фактура (гладкая, шероховатая, тиснение, «под камень/дерево» и т.д.) | Блеск (матовый, полуматовый, сатиновый, глянцевый и т.д.) | Образцы/эталоны (номера образцов, артикулы, ссылки на выкрасы/каталоги) | Примечания (спецэффекты, условия освещения, партии и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные условия и требования:

- Согласование выполнено по образцам/выкрасам/каталогам: _________________________ (перечень каталогов, номера страниц, ссылки).

- Учёт условий освещения: __________________________________________________________ (естественное/искусственное, цветовая температура светильников, направление света).

- Особые требования к стыковке рисунка/раппорта, подбору партий, укладке: _________________________________________________________________________________.

Приложения:

- Фотофиксация согласованных образцов/выкрасов — ___ л.

- Вырезки/образцы материалов — ___ шт.

- Скриншоты/ссылки на каталоги — _______________________________________________.

- Иные документы (протоколы испытаний, сертификаты и т.п.) — ___________________.

Подписи сторон:

Заказчик:
________________________________ / ____________/ _____________________

Должность                                      подпись                      Ф.И.О

М.П.

Представитель подрядчика:
________________________________ / ____________/ _____________________

Должность                                      подпись                      Ф.И.О

ОБРАЗЕЦ

М.П. (при наличии)